}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel |
| --- | --- |
| Rut | 21.553.081-7 / 21.349.864-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TresPanel |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño del Plan de Estudio que se abordará en el proyecto APT son: - Desarrollo de software: Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil y una plataforma web para la gestión y control del inventario. - Gestión de información y bases de datos: Diseño e implementación de una base de datos para administrar productos, ventas, stock, movimientos, proveedores y usuarios. - Ingeniería de requisitos: Levantamiento, análisis y documentación de las necesidades del minimarket para definir los requerimientos y funcionalidades del sistema. - Desarrollo e integración de sistemas: Integración entre la aplicación móvil, plataforma web, backend, base de datos y la información proveniente del sistema actual. - Calidad y seguridad de software: Implementación de autenticación, roles, permisos, validaciones, pruebas y buenas prácticas de desarrollo. - Gestión de proyectos informáticos: Planificación, organización y seguimiento del proyecto mediante metodologías y herramientas de gestión. |
| Competencias | Las competencias del Plan de Estudio abordadas en el Proyecto APT son: - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad: Desarrollo de la aplicación móvil y plataforma web, aplicando análisis, diseño, desarrollo y pruebas. - Diseñar y generar soluciones para requerimientos de información considerando Bases de Datos: Diseño de la Base de Datos para productos, stock, movimientos, proveedores, usuarios, etc. - Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos: Levantamiento de necesidades del negocio, definición de requisitos, historias de usuario y prototipos. - Evaluar y gestionar proyectos: Planificación, seguimiento, distribución de tareas, gestión de riesgos y uso de una metodología ágil. - Diseñar soluciones considerando calidad, seguridad y sostenibilidad: Arquitectura del sistema, control de acceso, validaciones, pruebas y buenas prácticas. - Desarrollar proyectos para plataformas y dispositivos móviles: Desarrollo de la aplicación móvil para escanear productos, consultar stock y registrar movimientos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión y control del inventario de un minimarket llamado “Los Tres”. Actualmente, el minimarket cuenta con un sistema de escritorio que almacena información relacionada con sus productos y ventas. Pero, para determinar qué productos debe solicitar y en qué cantidades, el propietario debe descargar archivos Excel desde el sistema y realizar manualmente el análisis de las ventas. Este proceso requiere tiempo y puede dificultar la obtención rápida de información para apoyar la toma de decisiones y la reposición de productos. Además, el control del inventario y sus movimientos requiere disponer de información actualizada sobre las entradas, salidas, stock disponible y diferencias entre el inventario registrado y el inventario físico. Por esta razón, se busca complementar el sistema existente mediante una solución que permita integrar y procesar la información obtenida desde archivos Excel, junto con herramientas para facilitar la gestión del inventario. La situación se aborda en un minimarket ubicado en Puerto Montt, Región de Los Lagos, impactando principalmente al propietario/administrador y a los trabajadores encargados de las operaciones del local. El propietario podrá disponer de información organizada para analizar las ventas y apoyar la planificación de la reposición de productos, mientras que los trabajadores contarán con una APP móvil orientada a realizar tareas de inventario directamente en el minimarket. La relevancia del proyecto para el campo laboral de Ingeniería en Informática se encuentra en la aplicación de conocimientos relacionados con el desarrollo de software, bases de datos, desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas web, procesamiento e integración de datos y generación de información para apoyar la toma de decisiones. El aporte de valor del proyecto consiste en disminuir el tiempo destinado por el propietario al procesamiento manual de los archivos de ventas, centralizando y organizando la información para facilitar su análisis. Además, busca mejorar el control del inventario mediante el registro de entradas, salidas, ajustes y conteos físicos, permitiendo disponer de información más accesible y oportuna para la gestión del negocio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión y control de inventario para un minimarket, compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil que permitan facilitar la gestión del inventario y productos, además del análisis de la información de ventas. La plataforma web estará orientada principalmente al propietario/administrador del negocio y permitirá importar información desde archivos Excel obtenidos del sistema de escritorio que actualmente utiliza el minimarket. A partir de estos datos, se busca centralizar y organizar la información de productos y ventas, facilitando su visualización y análisis mediante un dashboard, gráficos y reportes. De esta manera, se espera reducir el tiempo que actualmente dedica el propietario a analizar manualmente las ventas para determinar qué productos debe reponer y en qué cantidades. Por otra parte, la aplicación móvil estará orientada a los trabajadores del local y permitirá realizar operaciones directamente en el establecimiento, como consultar productos mediante búsqueda o escaneo de códigos de barras, registrar entradas y salidas, realizar ajustes de inventario y efectuar inventarios físicos. El sistema también considerará alertas de stock bajo y productos agotados, pudiendo incorporar, de acuerdo con el avance del proyecto, el control de productos próximos a vencer. La información generada por las operaciones realizadas en la aplicación móvil se integrará con la plataforma web, permitiendo al administrador mantener una visión más actualizada del inventario. El proyecto se desarrollará de manera incremental, comenzando con la integración y organización de los datos existentes mediante archivos Excel y avanzando posteriormente hacia las funcionalidades de gestión de inventario, plataforma web y operación mediante la aplicación móvil. Con esto se espera disminuir tareas manuales, facilitar el análisis de la información y mejorar el control y la gestión de los productos del minimarket. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que contempla el análisis, diseño y desarrollo de una solución de software orientada a resolver una problemática real de una organización. El proyecto requiere integrar una plataforma web y una aplicación móvil para gestionar información de productos e inventario y analizar información de ventas, considerando las necesidades de los usuarios y del negocio. La competencia relacionada con el diseño y desarrollo de soluciones de software es necesaria para construir e implementar las distintas funcionalidades del sistema, considerando el ciclo de vida del software y buenas prácticas de desarrollo. Esta competencia permitirá desarrollar tanto la plataforma web como la aplicación móvil de acuerdo con los requerimientos identificados. La competencia relacionada con el diseño de soluciones para los requerimientos de información de las organizaciones será necesaria para diseñar e implementar la base de datos que almacenará y relacionará información de productos, categorías, proveedores, usuarios, ventas y movimientos de inventario. Además, será necesario procesar e integrar la información proveniente de los archivos Excel entregados por el sistema que actualmente utiliza el minimarket. La competencia relacionada con la ingeniería de requisitos permitirá identificar y analizar las necesidades del propietario y de los trabajadores del minimarket, definiendo las funcionalidades y características que deberá tener la solución. Esto permitirá que el sistema responda a la problemática identificada y sea adecuado para las actividades que se realizan en el negocio. La competencia relacionada con la gestión de proyectos de software será necesaria para planificar y organizar el desarrollo del proyecto, definiendo etapas, tareas, prioridades y mecanismos de seguimiento, utilizando metodologías y buenas prácticas de la industria. La competencia relacionada con el diseño de soluciones de software con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad será necesaria para desarrollar un sistema confiable y proteger la información gestionada. Para ello, se considerarán mecanismos de autenticación, roles y permisos, validaciones, control de acceso, manejo de errores y pruebas de software, aplicando buenas prácticas durante el desarrollo de la solución. Finalmente, la competencia relacionada con el desarrollo de soluciones de software para plataformas móviles será fundamental para implementar la aplicación que utilizarán los trabajadores en el local, especialmente para funcionalidades como el escaneo de códigos de barras, consulta de productos, registro de entradas y salidas e inventarios físicos. En conjunto, las competencias seleccionadas permiten abordar la problemática desde diferentes áreas de la Ingeniería en Informática, integrando desarrollo de software, bases de datos, ingeniería de requisitos, gestión de proyectos, desarrollo móvil, calidad y seguridad de software, para entregar una solución que permita reducir tareas manuales, facilitar el análisis de las ventas y mejorar el control del inventario del minimarket. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona con nuestros intereses profesionales, principalmente con el área de desarrollo de software, ya que nos interesa adquirir experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones informáticas que permitan resolver problemáticas reales. Además, tenemos interés en el área de ciberseguridad, por lo que consideramos importante incorporar aspectos relacionados con la seguridad dentro del desarrollo del proyecto. El proyecto refleja estos intereses mediante el desarrollo de una aplicación móvil y una plataforma web que deberán trabajar de manera complementaria, además del diseño e implementación de una base de datos para almacenar y gestionar la información del minimarket. También permitirá trabajar con la integración y procesamiento de datos provenientes de archivos Excel, contribuyendo al desarrollo de habilidades relacionadas con la gestión de información. El proyecto contempla aspectos de seguridad, como la autenticación de usuarios, la definición de roles y permisos y el control de acceso a las distintas funcionalidades del sistema. Esto permitirá aplicar conocimientos relacionados con la protección de la información y desarrollar una solución considerando la seguridad desde su diseño. Realizar este Proyecto APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un contexto cercano al mundo laboral, enfrentándonos a requerimientos reales y a la necesidad de desarrollar una solución que responda a las necesidades de sus usuarios. Además, permitirá fortalecer habilidades en desarrollo web y móvil, bases de datos, integración de datos, análisis de requerimientos y seguridad, adquiriendo experiencia útil para nuestra futura inserción laboral en el área de informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del Proyecto APT es factible considerando el tiempo disponible durante el semestre, donde agosto estará destinado principalmente al levantamiento de información y planificación, mientras que durante septiembre, octubre y noviembre se realizará el desarrollo y las pruebas, dejando la primera semana de diciembre para la presentación final. La asignatura contempla 3 horas y 30 minutos semanales, complementadas con trabajo autónomo fuera de este horario. Los materiales requeridos corresponden principalmente a computadores con acceso a Internet, herramientas de desarrollo, un gestor de base de datos, herramientas para trabajar con archivos Excel, herramientas de control de versiones y gestión del proyecto, además de un dispositivo móvil para realizar pruebas de la aplicación. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentra la disposición del dueño del minimarket para proporcionar información sobre el funcionamiento del negocio y los archivos Excel generados por su sistema actual. Además, contar con información real permitirá desarrollar la solución de acuerdo con una necesidad concreta. Entre los factores que podrían dificultar el proyecto se encuentran la disponibilidad del propietario, posibles problemas de formato, estructura o calidad de los datos contenidos en los archivos Excel y dificultades técnicas durante el desarrollo. Para disminuir estos riesgos, se coordinará previamente la entrega de información, se validarán los datos antes de importarlos y se desarrollará el sistema por etapas, priorizando las funcionalidades principales en caso de limitaciones de tiempo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de gestión y control de inventario, compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil, que permita integrar y analizar información de productos, ventas e inventario, facilitando las operaciones y apoyando la toma de decisiones del minimarket. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los procesos actuales de gestión de productos, ventas e inventario del minimarket para identificar sus principales necesidades y requerimientos. - Diseñar una base de datos que permita gestionar la información de productos, ventas, stock, movimientos, proveedores y usuarios. - Implementar un módulo web para importar, validar y procesar información proveniente de archivos Excel generados por el sistema actual del minimarket. - Desarrollar una plataforma web que permita visualizar y analizar información de ventas e inventario mediante un dashboard, gráficos y reportes. - Desarrollar una aplicación móvil que permita a los trabajadores consultar productos mediante código de barras y gestionar entradas, salidas, ajustes e inventarios físicos. - Implementar mecanismos de autenticación, roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. PUEDE SER KANBAN O INCRIMENTAL EN ESTE PUNTO

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.